**Уважаемые жители!**

В связи с многочисленными обращениями граждан в сфере водоотведения, сегодня совместно с заместителем главы городского округа, проверили 2-ой этап строительства по капитальному ремонту канализационно-насосной станции и канализационной сети городского округа, протяженностью 4 084 м.

Работы ведутся согласно утвержденного графика и по плану завершение в 3 квартале 2025 года.

В сфере реализации проекта, будут достигнуты следующие результаты: - повышение надёжности и эффективности работы КНС; - снижение вероятности возникновения аварийных ситуаций; - улучшение санитарных условий в городском округе благодаря качественной работе системы водоотведения.

